

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | El avance fue relativamente lo esperado, fuera de un par de retrasos debido a problemas de coordinación entre miembros del equipo y problemas con algunos de los archivos según las correcciones del profesor.  Tuvimos que adaptar la carta Gantt para reflejar estos cambios, actualmente estamos 3 días atrasados en comparación al avance esperado. |
| --- | --- |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | Metodología Tradicional (Sin Cambios) |
| Evidencias de avance | Nos enfocamos en la etapa de Análisis y Diseño, todo el avance hecho ha sido añadido a este [Word](https://docs.google.com/document/d/1SfU_B2B0KnfbJzo7pSNpZNz8rc6f7ikC/edit?usp=sharing&ouid=106306377382447823726&rtpof=true&sd=true).  Incluye los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, casos de uso, tabla de usuarios, modelos de datos, diagramas y mockups que nos ayudaron a definir el camino que seguiremos para llevar a cabo el proyecto. |

| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| **Plan de Trabajo** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Analizar requerimientos y documentación* | *Revisión de documentación, análisis de requerimientos y elaboración del acta* |  | *5 días* | *Jorge,Daniel,Agustin* | *Información puede ser incompleta o confusa* | *Completado* |  |
| *Planificar proyecto y actividades* | *Identificación de actividades, estimación de tiempos y construcción del cronograma* | *Herramientas de planificación, reuniones de equipo* | *4 días* | *Jorge,Daniel,Agustin* | *Bastantes ajustes. Problemas de organización.* | *Completado.* | *Se tuvieron que reorganizar algunas tareas, reajustar estimados incorrectos.* |
| *Diseñar modelos* | *Diseño conceptual de base de datos, diagramas E-R y diagramas de procesos* | *Lucidchart dbdiagram.io* | *6 días* | *Jorge,Daniel,Agustin* |  | *Completado* | *Corrección de diagrama según feedback de profesor* |
| *Elaborar casos de uso y mockups* | *Diseño de mockups, ajustes, corrección de casos de uso* | *Stitch, programa de edicion de imagenes (Krita)* | *5 días* | *Jorge,Daniel,Agustin* | *Ajustes según retroalimentación de profesor* | *Completo* | *Ser más específicos, seguir plantilla de casos de uso* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  El desarrollo del proyecto ha avanzado de manera satisfactoria, aunque se han presentado ciertos inconvenientes que han generado un leve retraso en el cronograma planificado. En particular, las principales dificultades se relacionan con los tiempos de Trabajo y las correcciones derivadas de la etapa de análisis y diseño, lo que ha ocasionado un desfase aproximado de tres días respecto a la planificación inicial.  Actualmente, hemos finalizado la fase de análisis y diseño. Según la planificación original, ya deberíamos haber iniciado la fase de desarrollo, específicamente con la implementación del entorno de trabajo en Django.  Como medida correctiva, se ha ajustado el cronograma para priorizar las tareas críticas y optimizar la gestión del tiempo, de modo que la siguiente etapa de desarrollo comience de forma inmediata, recuperando el retraso sin afectar la calidad del proyecto. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  Se realizó un ajuste en el plan de trabajo eliminando la actividad de generar un diagrama de flujo con las pantallas mostradas a los usuarios, ya que resultaba redundante frente a los mockups y al diagrama de flujo general ya elaborado. Esta modificación permitió simplificar el cronograma sin afectar los objetivos del proyecto, aprovechando que la documentación existente y los prototipos cubren suficientemente la visualización de la interfaz y los procesos. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Las actividades de inicio de la etapa de desarrollo, creación del proyecto Django y configuración de la base de datos aún no han sido iniciadas debido a que se completó recientemente la etapa de diseño y se requería consolidar los mockups, diagramas y la planificación antes de avanzar. Para retomar estas tareas sin afectar el cronograma del proyecto APT, se priorizará comenzar la creación del proyecto Django y las apps base. |
| --- |